### Phần 1 - Đề xuất 2 chiến lược phân rã

Chiến lược A: Phân rã theo luồng quy trình (Workflow Steps)
Chia Epic theo các bước tuần tự của quy trình hủy chuyến:

- Feature A1: Khách gửi yêu cầu hủy chuyến ghép

- Feature A2: Hệ thống tính phí hủy

- Feature A3: Hệ thống tính lại giá cho các khách còn lại

- Feature A4: Hệ thống gửi thông báo cho khách còn lại và tài xế

Chiến lược B: Phân rã theo quy tắc nghiệp vụ / trường hợp (Business Rules)
Chia Epic theo từng tình huống hủy khác nhau, mỗi tình huống là một lát cắt dọc chạy trọn từ giao diện đến thông báo:

- Feature B1: Hủy trước khi tài xế nhận chuyến (miễn phí)

- Feature B2: Hủy sau khi tài xế nhận chuyến (phí 10.000đ)

- Feature B3: Hủy đúng lúc tài xế nhận chuyến (xử lý xung đột theo thời điểm máy chủ)

- Feature B4: Tính lại giá và thông báo cho khách còn lại khi có người hủy

### Phần 2 - So sánh theo INVEST

| Tiêu chí | Chiến lược A (Theo luồng quy trình) | Chiến lược B (Theo quy tắc nghiệp vụ) |
| --- | --- | --- |
| Independent (Độc lập) | (–) Các bước phụ thuộc nhau: chưa có bước "gửi yêu cầu hủy" thì không thể tính phí hay tính lại giá, nên phải làm theo thứ tự. | (+) Mỗi tình huống tự chạy được từ đầu đến cuối, có thể làm B1 trước rồi B2 sau mà không phụ thuộc nhau. |
| Small (Nhỏ) | (+) Mỗi bước là một phần việc nhỏ, dễ ước lượng. | (–) Mỗi lát cắt dọc đi qua nhiều lớp (giao diện, tính phí, tính lại giá, thông báo) nên có thể lớn hơn; riêng B3 phức tạp vì phải xử lý xung đột thời gian. |
| Valuable (Có giá trị) | (–) Làm xong từng bước riêng lẻ chưa mang lại giá trị gì cho khách (ví dụ chỉ có tính phí mà chưa cho hủy được). | (+) Mỗi Feature hoàn thành đều dùng được ngay: xong B1 là khách đã hủy miễn phí được, Đức có thể phát hành sớm để giảm phản ánh. |

### Phần 3 - Lựa chọn & đặc tả

Chiến lược chọn: Chiến lược B (phân rã theo quy tắc nghiệp vụ).

Lý do: Chiến lược B cho ra các lát cắt dọc độc lập, Sprint nào xong cũng có phần việc hoàn chỉnh để chuyển cho người dùng dùng thật, phù hợp với mục tiêu giải quyết sớm phản ánh về việc đội giá và tài xế chờ vô ích. Chiến lược A tuy nhỏ hơn nhưng phụ thuộc theo chuỗi và không có giá trị sử dụng cho đến khi làm xong gần hết các bước.

#### User Story (thuộc Feature B2: Hủy sau khi tài xế nhận chuyến)

Là một hành khách đang đi ghép, tôi muốn hủy chuyến sau khi tài xế đã nhận và biết rõ khoản phí hủy 10.000đ trước khi xác nhận, để tôi chủ động quyết định hủy và không bị bất ngờ về chi phí, đồng thời những người đi cùng được tính lại giá và thông báo ngay.

#### Kịch bản Given – When – Then (hủy đúng lúc tài xế nhận chuyến)

- Given khách hàng đang có chuyến ghép ở trạng thái chờ tài xế nhận, và tài xế bấm nhận chuyến lúc 10:00:00.

- And khách bấm hủy chuyến gần như cùng lúc với thao tác nhận chuyến của tài xế.

- When máy chủ ghi nhận cả hai thao tác và so sánh thời điểm ghi nhận trên máy chủ của hai thao tác đó.

- Then nếu thời điểm ghi nhận thao tác hủy sớm hơn thời điểm tài xế nhận chuyến, hệ thống hủy miễn phí; nếu thời điểm ghi nhận thao tác hủy bằng hoặc muộn hơn thời điểm tài xế nhận chuyến, hệ thống tính phí hủy 10.000đ.

- And trong cả hai trường hợp, hệ thống tính lại giá cho các khách còn lại trong chuyến và gửi thông báo ngay cho họ.